RADAR

开发管理操作手册

面向开发管理人员，说明开发任务承接、拆分、跟踪、附件模板下载与导入导出

适用版本：本地 main 分支最新页面；资料依据近期代码变更与本地演示数据截图编制。

# 目录

一、手册说明

二、角色权限与使用边界

三、登录与进入开发管理

四、页面布局与查询筛选

五、开发承接

六、开发任务维护

七、影响性分析与阶段附件

八、导入、导出与模板下载

九、删除、限制与常见提示

十、日常操作检查清单

# 一、手册说明

本文档用于指导开发人员在 RADAR 系统中完成开发任务管理，包括按需求或工单承接开发、按系统拆分任务、维护开发状态、负责人、排期、影响性分析、阶段附件以及批量导入导出。

# 二、角色权限与使用边界

| 角色/人员 | 可执行操作 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 开发负责人/开发管理人员 | 查看、筛选、维护开发管理相关数据 | 以系统分配的菜单权限、字段权限和状态必填规则为准。 |
| 管理员/超级管理员 | 配置基础资料、处理异常数据、维护权限和导入导出 | 仅在业务确认后执行删除、覆盖导入、密码重置等管理动作。 |

# 三、登录与进入开发管理

打开系统访问地址，进入登录页。

输入管理员分配的登录名或手机号、密码，点击登录。

登录后确认左下角用户信息显示为本人，并确认当前角色具备对应菜单权限。

在左侧菜单点击“开发管理”，进入列表页面。

确认顶部投产点选择范围正确；若需要跨投产点查询，可切换为“所有投产点”。

# 四、页面布局与查询筛选

开发管理页面展示开发任务状态、计划投产点、任务编号、任务名称、关联需求/工单、负责人、实施系统和偏差率。筛选区支持按实施机构、任务编号、开发内容、计划投产点、开发状态、负责人和实施系统检索。

图 1  开发管理列表页

# 五、开发承接

开发承接用于从当前投产点范围内的需求/工单生成开发任务。系统会读取需求/工单的主责系统和协同改造系统，预览待拆分的开发任务。

图 2  开发承接选择需求/工单

点击“开发承接”。

在“选择需求/工单”区域按投产点、编号、标题或主责系统检索。

选择一条需求或工单后，系统加载各系统对应的开发任务预览。

勾选需要新建的系统任务；已存在任务的系统会提示已存在并默认不可重复创建。

点击“承接”，系统按系统角色生成开发任务并刷新列表。

图 3  开发任务拆分预览

# 六、开发任务维护

点击开发任务行进入详情。详情页可维护任务状态、任务名称、开发内容概述、开发负责人、实施系统、开发实施方、计划/实际起止时间和阶段附件。

图 4  开发任务详情

| 字段/区域 | 填写要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发状态 | 按实际进度从承接、设计、实施、单测到完成推进。 | 终态通常要求补齐关键排期和附件。 |
| 实施系统 | 与承接时生成的系统保持一致。 | 决定任务归属和后续测试关联。 |
| 影响性分析 | 根据需求范围填写影响条目。 | 供投产审批和测试覆盖检查引用。 |
| 阶段附件 | 根据字段要求上传文件或登记共享路径。 | 编码检查表、技术方案确认单支持模板下载。 |

# 七、影响性分析与阶段附件

“填写影响性分析”用于结构化登记影响点，保存后详情页会显示已填写条数。

概要设计、详细设计、代码走查、单元测试报告等附件根据状态规则显示和校验。

近期系统新增“编码检查表”和“技术方案确认单”模板下载入口，可在对应附件标题右侧点击下载图标。

# 八、导入、导出与模板下载

开发任务可通过 Excel 导入批量维护，也可按当前筛选条件导出清单。导入前先下载模板，并统一填写系统、负责人、状态等字典值。

图 5  开发任务 Excel 导入

# 九、删除、限制与常见提示

删除开发任务前需确认不会影响测试任务和投产审批资料。

若承接预览显示任务已存在，应优先编辑既有任务，不重复承接。

模板下载失败时先确认当前任务已保存并拥有开发编辑权限。

# 十、日常操作检查清单

每天查看本人负责的开发任务和状态。

承接前确认需求/工单计划投产点和涉及系统。

开发进入终态前补齐排期、影响性分析和阶段附件。

导出清单前设置正确筛选条件。